Załącznik nr 7 – projekt umowy

UMOWA Nr … .2013

zawarta w dniu …………...

w Żelechlinku pomiędzy Gminą Żelechlinek z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek NIP 7732223370 REGON 590647836, w imieniu której działa:

Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek

zwaną dalej „Zamawiającym"

a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek”,

W zakres zadania wchodzą:

1) Roboty ziemne przygotowawcze i roboty drenażowe - 0,306 ha

2) Wykonanie trawników – 0,164 ha

3) Chodniki

a) z kostki brukowej w parku – 186,27 m2

b) z kostki brukowej zewnętrzny  - 259,01 m2

4) Miasteczko ruchu drogowego – 375,60 m2

5) Elementy wyposażenia terenu parkowego:

a) ławki,

b) kosze na śmieci,

c) stoły żelbetowe szachowe,

d) sprzęt parkowy zabawowy,

e) stojaki na rowery

6) Plac zabaw – 428,42 m2

a) wykonanie nawierzchni,

b) przygotowanie do montażu i montaż zestawów zabawowych,

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.07.2013 r.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji i kartografii,

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 
o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na warunkach określonych w niniejszej umowie
oraz w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Złożonej w ofercie wraz z kosztorysem ofertowym,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- Dokumentacji technicznej

- stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

7. Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji oraz normami branżowymi lub polskimi normami.

§ 2

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § l ustala się na kwotę  ………… zł, od którego Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokości ………. zł . Łącznie do zapłaty …………. zł brutto (słownie zł: ……………………………, gr…./100).

2.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową VAT wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, płatną w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3.Bank i numer rachunku, na który Zamawiający przekaże wynagrodzenie

...................................................................................................................................................

4.Przeniesienie wierzytelności przez Wykonawcę na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

5.Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo żądać odsetek 
w wysokości odsetek ustawowych.

§ 3

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy tj. ………….  zł w formie ………………..

- Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady, którą zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 4

1. Na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji 
i rękojmi za wady, który wynosi ………………………………….

2. Termin rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych ustala się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

- Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: ………………………………

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są: …………………………

§ 6

1.Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacją techniczną.

2) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

3) złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym,

4) zasadami sztuki budowlanej.

§ 7

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru powiadamiając o powyższym na piśmie Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- Wykonawca do protokołu odbioru dołączy:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły odbiorów technicznych,

- dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w postaci kar umownych:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w wyznaczeniu odbioru końcowego w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki po terminie, w którym odbiór powinien być wyznaczony,

b) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

b) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą być wprowadzone pod warunkiem, że wynikają one z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a od zmiany postanowień uzależnione jest prawidłowe wykonanie zadania.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy 
w przypadkach, gdy:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT,

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia,

4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia,

5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia,

6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego,

7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takiej sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy 
o czas niezbędny do jego wykonania,

8) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w § 5 umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                               WYKONAWCA