Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy

UMOWA Nr RPR.272.1. … .2021

zawarta w dniu …………...

w Żelechlinku pomiędzy Gminą Żelechlinek z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek NIP 7732223370 REGON 590647836, w imieniu której działa:

Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek

zwaną dalej „Zamawiającym”

a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap III”.

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,78 kW:

  - Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (Panele fotowoltaiczne o mocy 380 Wp) – ok. 131 szt.,

  - Montaż konstrukcji wsporczych,

  - Inwerter fotowoltaiczny,

  - Wyłączniki nadprądowe,

  - Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie,

  - Przewody izolowane wciągane do rur,

  - Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego,

  - Badania i pomiary instalacji uziemiającej

- Budowa ogrodzenia (wykopanie dołów, montaż podmurówki, dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych i ogrodzenia panelowego, brama wjazdowa)

2. Zamawiający wymaga dostawy paneli fotowoltaicznych fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 roku.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) organizacji i zagospodarowania miejsca dostawy i instalacji;

2) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej (jeżeli dotyczy);

3) wykonania szczegółowego projektu wykonawczego i dokonania uzgodnień p.poż – w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa,

3) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem postępowania;

4) wykonania dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji i kartografii 
– w przypadku gdy jest wymagana przepisami prawa.

5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać 
o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy.

7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na warunkach określonych w niniejszej umowie
oraz w:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia;

- złożonej ofercie wraz z kosztorysem ofertowym;

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

- dokumentacji technicznej;

- stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

8. Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji oraz normami branżowymi lub polskimi normami.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania użytkownikom instalacji instrukcji obsługi instalacji (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji).

§ 2

- Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § l ustala się na kwotę ……………… zł netto, od którego Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokości ……………… zł. Łącznie do zapłaty ……………… zł brutto (słownie zł ………………………………………….. gr…../100).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną na podstawie protokołu odbioru oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, płatną w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Bank i numer rachunku, na który Zamawiający przekaże wynagrodzenie:

....................................................................................................................................................................

- Przeniesienie wierzytelności przez Wykonawcę na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo żądać odsetek 
w wysokości ustawowej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

§ 3

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w kwocie ………. złotych (słownie: ………….. złotych) w formie………………………………………….

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi 
za wady.

§ 4

- Przedmiot umowy zostaje objęty okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlano - montażowe, wynoszącym ……….. miesięcy.

2. Termin rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi ustala się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Pozostałe warunki i okresy gwarancji określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

§ 5

- Przedstawicielami Zamawiającego na miejscu realizacji prac są:

……………………………………………………………

- Przedstawicielami Wykonawcy na miejscu realizacji prac są:

……………………………………………………………

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacją techniczną;

2) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;

3) złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym;

4) zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na żądanie Zamawiającego w każdym czasie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych w dokumentacji technicznej norm jakościowych, atestów i innych.

- W okresie trwania realizacji zadania i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego przeprowadzić badania dostarczonych modułów fotowoltaicznych w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy.

- Partia testowa będzie wybrana losowo, w ilości do 3 sztuk spośród wszystkich dostarczonych modułów fotowoltaicznych na plac budowy, a wyniki przeprowadzonych badań powinny potwierdzić jakość oraz deklarowane parametry techniczne dostarczonych modułów.

- Wykonawca zapewni w dostawie odpowiednią ilość modułów fotowoltaicznych uwzględniając partię testową podlegającą badaniom (tj. +3 sztuk modułów PV).

- Zamawiający posiada pomieszczenie do zmagazynowania dodatkowych 3 szt. modułów. Zamawiający nie obciąży Wykonawcy kosztami magazynowania. Zamawiający nie pokryje kosztów transportu modułów do laboratorium.

- Jeśli jakikolwiek z modułów fotowoltaicznych wybranych do przeprowadzenia testów nie uzyska wyników pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, w konsekwencji Zamawiający uzna, że wszystkie dostarczone produkty nie spełniają wymagań technicznych i jakościowych stawianych przez Zamawiającego oraz Zamawiający będzie wymagał dostarczenia produktów spełniających wymagania.

- W ramach dostarczenia nowej partii produktów Wykonawca również uwzględni dodatkowe 3 szt. modułów fotowoltaicznych i umożliwi przeprowadzenie badań celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych. Dostarczenie kolejnej partii produktów nie będzie wpływało na zmianę terminu realizacji inwestycji.

- Jeżeli jakikolwiek z modułów fotowoltaicznych wybranych do przeprowadzenia ponownych testów nie uzyska wyników pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, w konsekwencji Zamawiający uzna, że wszystkie ponownie dostarczone produkty nie spełniają wymagań technicznych i jakościowych stawianych przez Zamawiającego oraz Zamawiający rozwiąże umowę z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu umowy powiadamiając o powyższym na piśmie Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół podpisują strony umowy lub upoważnione przez nie osoby.

- Wykonawca do protokołu odbioru dołączy wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa (np. protokoły odbiorów technicznych).

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w postaci kar umownych:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w wyznaczeniu odbioru końcowego w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki po terminie, w którym odbiór powinien być wyznaczony,

b) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto;

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

b) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych;

4) Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.

5) Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.

§ 9

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie tych prac nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy 
w przypadkach, gdy:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto;

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia;

4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia;

5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia;

6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego;

7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, 
w szczególności:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót,
czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

  - zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wystarczającej do zrealizowania  zadania,

  - brak jest możliwości niezwłocznego przekazania placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze: zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych tj. powyżej 30 m/s, gwałtowne opady deszczu, w tym oberwanie chmury tj. trwające nieprzerwanie, dłużej niż 3 dni lub opady intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2, gradobicie, burze, wysoki stan wód), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne; Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na klauzulę siły wyższej,

w takiej sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania;

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych
od przyjętych w ofercie na przykład w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego;

- nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

- zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie można było przewidzieć 
w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy;

- wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie 
w umowie;

- nastąpi konieczność zmiany lokalizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej.

- Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty wynikające ze zmian wprowadzonych do umowy będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę, zatwierdzone przez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                               WYKONAWCA